Тест план для тестирования функционала

Проект: https://pets.mail.ru/

# Содержание:

* Изменения документа 3
* Введение 4
* Окружение тестируемой системы 4
* Тестируемый функционал 4
* Необходимое для тестирования оборудование и программные средства 5
* Критерии начала и окончания тестирования 5
* План работ 6
* Риски и ограничения 6
* Документация 6

# Изменения документа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Автор** | **Вид изменений** |
| 24.03.2018 | Саламанова А. | Создание |
| 25.03.2018 | Саламанова А. | Редактирование |

# Введение

Целью данного тест-плана является тестирование отдельного функционала на проекте <https://pets.mail.ru/>.

**Объект тестирования**: <https://pets.mail.ru/news/malenkij-krolik-igraetsya-s-tualetnoj-bumagoj-vide/?from=smartlenta>

**Предполагается провести**:

Для отдельных полей:

1. Позитивное тестирование приложения (корректные шаги, корректные данные).
2. Негативное тестирование (введение некорректных данных).

Для всей системы:

* Функциональное тестирование;
* Кросс-браузерное тестирование;

# Окружение тестируемой системы

|  |  |
| --- | --- |
| Браузеры | Mozilla Firefox, Chrome, Safari, IE последних версий. |
| Операционные системы | Windows 7, Windows 8 |

# Тестируемый функционал

* Воспроизведение видео;
* Кнопка Нравится статья;
* Добавление комментария к записи;
* Кнопка подписки на рассылку;
* Подвал. Ссылка Mail.ru.

# Необходимое для тестирования оборудование и программные средства

* Персональный компьютер: Windows 7.
* Отображение сайта на мобильных устройствах: Iphone 5.

# Критерии начала и окончания тестирования

* Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

1. Готова и утверждена необходимая документация;

2. Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование.

* Тестирование окончено, если выполнены следующие условия:

1. Пройдены все тест кейсы;

2. Все найденные дефекты задокументированы.

# План работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Время | Дата начала | Дата окончания |
| Составление тест плана и чек- листа | 3 часа | 24.03.2018 | 24.03.2018 |
| Корректировка тест плана и чек-листа | 1 час |  |  |
| Выполнение тестов | IE 8-11 - 1 час  Chrome - 0,5 часа  Firefox - 0,5 часа  Safari - 1 час | 24.03.2018 | 24.03.2018 |
| Написание тест-репорта | 3 часа | 25.03.2018 | 25.03.2018 |

# Риски и ограничения

Ввиду ограниченности ресурсов, гарантировать корректное отображение сайта можем только на устройствах, которые указаны в разделе «Необходимое для тестирования оборудование и программные средства».

# Документация

После окончания тестирования планируется наличие таких документов:

* тест-план;
* чек-лист;
* баг-репорт.

# Критерий вывода функциональности в релиз

* Тестирование завершено;
* Критических дефектов не выявлено.